|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |
|  | **Início de Projeto** | | | | **Estabelecido em:**  **01/03/2024** |
| **Número:**  **01** | | **Revisão:**  **1** | **Folha:**  **1/1** | **Revisado em:**  **01/03/2024** |
| **Início de Projeto** | | | | | |
| **Área Responsável: Tecnologia da Informação** | | **Palavra(s) Chave: Projeto, Gerenciamento de projetos** | | | |
| **Elaboradores: Ana Cecília, Bruno Maia, Daniel, Isabela, Juan** | | **Área Aprovadora: Tecnologia da Informação** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 01/03/2024 | Ana Cecília | Criação da Declaração de Escopo |

# Objetivos do projeto

Criação de um aplicativo cujo objetivo seja auxiliar na adoção de cães e gatos.

# Vantagens e melhorias esperadas projeto

- Aumento de adoções

- Diminuição da mortalidade de animais

- Automatização do processo de adoções de animais

# Escopo do projeto

O escopo do projeto inclui o desenvolvimento de um aplicativo móvel para plataformas Android e iOS, permitindo que os usuários visualizem perfis de animais disponíveis para adoção, entrem em contato com abrigos e organizações de resgate, agendem visitas e solicitem o processo de adoção.

# Restrições

* O valor total do investimento inicial não poderá passar dos R$100.000,00.
* O início da produção deve ocorrer até 08 de março de 2024.

# Estimativa de Tempo

Considerando **2625 horas (3 meses e 17 dias)**

# Estimativa de custo.

# R$ 100.000,00

# Sendo R$ 59.364,39 (59,37 do orçamento do projeto) para o desenvolvimento do aplicativo, R$ 23.000,00 (23% do orçamento do projeto) para o orçamento de riscos, R$ 17635,61 (17,63% do orçamento do projeto) para o orçamento de contingência.

# Aceitação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Programadores Engenharia Software LTDA | 04/03/2024 |
| Gerente do Projeto | Ana Cecília | 04/03/2024 |