Kickoff Meeting: Desenvolvimento do Aplicativo de Adoção

Data: 13/03/2024

Horário: 19:00hs

Local: Discord

Objetivo: Iniciar o projeto de desenvolvimento do aplicativo de adoção, alinhando expectativas, levantando requisitos e estabelecendo metas e prazos.

Agenda:

Abertura

Boas-vindas aos participantes

Breve introdução sobre o objetivo do projeto

Visão Geral do Projeto

Apresentação da proposta do aplicativo de adoção, que visa facilitar o processo de adoção de animais de estimação.

Discussão sobre a importância e os benefícios do projeto para a comunidade local.

Equipe Envolvida

Apresentação dos membros da equipe do projeto:

Isabela Cristina: Gerente de Projeto

Ana Cecilia: Desenvolvedora Front-end

Daniel Sena Pessoa: Desenvolvedor Back-end

Daniel Sena Pessoa: Especialista em Experiência do Usuário (UX)

Ana Cecilia: Responsável pelo Design

Atribuição de papéis e responsabilidades.

Requisitos do Aplicativo

Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais:

Cadastro de animais disponíveis para adoção.

Busca avançada por critérios como raça, idade e localização.

Agendamento de visitas ao abrigo.

Integração com redes sociais para compartilhamento de animais disponíveis.

Discussão sobre as principais funcionalidades esperadas e necessárias para o sucesso do aplicativo.

Cronograma e Prazos

Definição das datas-chave do projeto:

Início do desenvolvimento: 15 de maio de 2024

Lançamento do MVP (Produto Mínimo Viável): 1º de julho de 2024

Lançamento oficial do aplicativo: 1º de setembro de 2024

Estabelecimento de marcos importantes e prazos para cada fase do desenvolvimento.

Expectativas do Cliente

Feedback do cliente sobre suas expectativas em relação ao aplicativo:

Interface intuitiva e fácil de usar.

Funcionalidades de busca robustas para encontrar animais compatíveis.

Processo simplificado de agendamento de visitas ao abrigo.

Discussão sobre os requisitos específicos e preferências do cliente.

Comunicação e Gerenciamento de Projeto

Definição dos canais de comunicação interna e externa:

Whatsapp para comunicação diária da equipe.

Reuniões semanais de acompanhamento via Discord.

Discussão sobre as ferramentas de gerenciamento de projeto a serem utilizadas:

Trello para o acompanhamento das tarefas.

Git Hub para compartilhamento de documentos e arquivos.

Riscos e Mitigações

Identificação dos principais riscos do projeto, como atrasos no desenvolvimento ou falta de adesão dos usuários.

Discussão sobre estratégias de mitigação e contingência, como a realização de testes de usabilidade e o acompanhamento contínuo do feedback dos usuários.

Encerramento

Recapitulação dos pontos-chave discutidos.

Definição das próximas etapas e ações a serem tomadas, incluindo a distribuição de tarefas para a equipe.

Agradecimentos aos participantes e encerramento do kickoff meeting.